- 竞争性磋商文件

项目编号：JHDL(22)-027 项目名称：幸福河湖创建方案的编制及评估服务

捷宏润安工程顾问有限公司

二零二二年四月

- 竞争性磋商邀请

捷宏润安工程顾问有限公司（以下简称“招标代理机构”）受南京市栖霞区水务局（ 以下简称“采购人”）的委托，就幸福河湖创建方案的编制及评估服务（项目名称）进行竞争性磋商采购，兹邀请符合资格条件的供应商参加报价和磋商。

1、项目编号：JHDL(22)-027

2、项目名称：幸福河湖创建方案的编制及评估服务

本次采购分包情况：1个包

采购预算金额（最高限价）：49万元

服务期：30日历天

服务范围：按照《南京市幸福河湖评价规范（试行）》规范要求，结合河湖自身功能特点，选取对应评价指标，开展资料收集整理和现场踏勘等，形成“幸福河湖”评价，根据幸福河湖建设内在要求，结合河道本身情况，从“河湖水安全、河湖水资源、河湖水环境、河湖生态、河湖水文化、河湖管理”六大方面，提出幸福河湖创建方案。

3、供应商应具备下列资格条件，并提供证明材料（包括但不限于）：

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前一年的会计报表）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据，及缴纳社会保险的凭据（专用收据，或社会保险缴纳清单）)；

税收相关材料是指：主管税务部门出具的税收证明或完税凭证或银行出具的税收缴款证明。社保相关材料是指：在人社部门或税务机关或银行缴纳社保的凭证；

（5）参加政府采购活动前三年内（含本年），在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次开标前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；（格式见附件）

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供相关证明文件：

（1）供应商必须具有工程设计综合资质甲级或工程设计水利行业乙级及以上或水利行业（河道整治）专业乙级资质及以上资质（提供资质证书复印件加盖公章）；

（2）本项目不接受联合体投标。

3.3 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.4供应商诚信档案

根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规〔2018〕10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京市政府采购网”（www.njgp.gov.cn）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取磋商文件，但必须在提交响应文件截止日两天前办理。

供应商参加本次政府采购活动时，在磋商文件发布之日起至递交响应文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签字、加盖单位公章后作为响应文件的组成部分。

4、磋商保证金数额及交纳办法：本项目无需缴纳磋商保证金。

5、购买文件方法：

（1）各潜在供应商的法定代表人或其授权的委托代理人持授权委托书、《单位介绍信》、经办身份证原件到指定地点购买文件。

（2）本公告发布之日即为购买竞争性磋商文件时间，购买竞争性磋商文件时间 2022年4月25日至2022年4月29日（节假日除外，上午9时00分至11时30分，下午14时00分至17 时00分），竞争性磋商文件费用500元/套，售后不退。

购买竞争性磋商文件地点：捷宏润安工程顾问有限公司（江苏省南京市秦淮区太平南路389号凤凰和睿大厦13楼）

6、递交磋商响应文件开始时间：2022年5月5日上午9时00分；

递交磋商响应文件截止时间：2022年5月5日上午9时30分；

递交磋商响应文件地点：捷宏润安工程顾问有限公司（江苏省南京市秦淮区太平南路389号凤凰和睿大厦13楼第一会议室）

7、有关对竞争性磋商文件的询问，请与招标代理机构联系人联系。

8、磋商响应文件份数：一式叁份（壹份正本、贰份副本），每份磋商响应文件须清楚标明“正本”或“副本”。

9、现场勘察及标前答疑会：

（1）现场勘察：不统一组织。请潜在供应商自行对项目现场和周围环境进行仔细认真查勘，对现场资料和数据所作出的推论、解释、结论及由此造成的一切后果由供应商自行承担。

10、其他说明

供应商中标后需和南京市栖霞区水务局签订服务合同，供应商不得拒绝。

采购人：南京市栖霞区水务局

采购单位联系人：王科       联系电话：/

招标代理机构：捷宏润安工程顾问有限公司(盖章)

代理机构地址：江苏省南京秦淮区太平南路389号凤凰和睿大厦13楼

代理机构邮编：210002

代理机构传真：025-84651110

代理机构联系人：孙成

代理机构联系电话：025-57026782-223

代理机构电子邮箱：50169237@qq.com

以上内容若有变更，采购人将通过原采购公告媒体发布，供应商应在递交响应文件截止时间前关注南京政府采购网站（https://njgc.jfh.com/）有关本竞争性磋商项目有无变更公告。如果没有及时关注本网站公告，导致误投标，其责任由潜在供应商自行承担。

- 第二章  竞争性磋商须知

一、总则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “供应商”是指参加投标竞争，并符合竞争性磋商文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “服务”指本竞争性磋商文件中所述服务。

2.3 “供应商或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

4、磋商费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加竞争性磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购人和代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2招标代理费参照原苏招协〔2022〕002号文相关标准的80%，由中标人支付（以上费用不包含评委费，评委费另行支付，不开具发票），请供应商在投标报价时自行考虑上述费用。

二、响应性文件编制

5、磋商响应文件的语言、计量单位、货币和编制

5.1 提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

5.3 供应商应用人民币报价。

5.4 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或法定代表人或其授权磋商代表签字。

5.5 响应文件应按照磋商文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

5.6 供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话、传真等。

6、磋商响应文件的组成

6.1 供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

6.2 磋商响应文件的商务部分

响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★ 竞争性磋商申请及声明；

（2）★ 法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）★ 第一章磋商邀请中第六条第1款规定的资格证明材料；

（4）《南京市政府采购供应商信用记录表》；

（5）《商务条款偏离表》；

（6）合同草案条款

（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

（8）供应商认为应当放入的其他资料。

6.3 响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。响应文件应按照磋商文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★服务内容的详细说明；

（2）项目集成或实施方案；

（3）服务承诺；

（4）供应商认为需要提供的其他技术资料。

6.4 响应文件的价格部分

（1）价格部分是对货物和服务价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项货物和服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本货物和服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（4）经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

6.5 响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

7.竞争性磋商保证金

本项目无需缴纳磋商保证金。

三、响应文件盖章、修改和撤回

8.响应文件盖章

8.1 供应商应按照招标文件要求，对需要加盖公章的资格证明文件和有关资料加盖公章后装订在响应文件中。

8.2 供应商应在响应文件指定位置加盖公章 。

8.3 有下列情形之一的响应文件将拒收：

在磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后递交的。

9.响应文件的修改和撤回

9.1 供应商在提交磋商响应文件的截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回。

9.2磋商响应文件的截止时间后，递交的响应文件不能修改和撤回；如果以书面形式向采购人申请撤回的，采购人将向政府采购监管部门报告。

四、磋商

10.联合体（本次不接受联合体参加磋商）

10.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加竞争性磋商。

10.2 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织可以与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受6%价格扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

10.3 以联合体形式参加竞争性磋商的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件并在响应文件中申明。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

10.4 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中磋商，也不得组成新的联合体参加同一项目磋商。

11.磋商组织及程序

11.1 在提交响应文件时间截止后，采购人（或代理机构）在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

11.2 磋商工作由采购人（或代理机构）负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

11.3 磋商小组评审供应商所递交的响应性文件，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应告知有关供应商。

11.4 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，所有参加磋商的供应商均有同等的磋商机会。

11.5 磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将通知所有参加磋商的供应商。用“★”加注或特别说明的内容为实质性要求。

11.6 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并加盖公章。

11.7 磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

11.8已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

11.9出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）未按磋商文件规定签署、盖章的；

（2）不具备磋商文件规定资格条件的；

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录；

（4）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表》，或提供的《南京市政府采购供应商信用记录表》中载明的诚信指数为零分的；

（5）未实质性响应磋商文件要求的；

（6）属于磋商邀请中第六条第2款拒绝参加本次采购活动供应商的；

（7）没有详细阐述服务方案，而是直接拷贝磋商文件需求的；

（8）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未在磋商现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

（9）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。

11.10 出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）供应商的最终报价超过采购预算的；

（5）因重大变故，采购任务取消的；

（6）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的货物和服务不能满足需求等。

12.评定成交方法和标准

12.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素及诚信记录进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法。

12.2 综合评分的主要因素是：价格、服务、业绩、履约能力等。

12.3评定方法，详见磋商文件第三章。

13.确定成交供应商

13.1在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按服务标准优劣顺序排列。磋商小组根据排名确定1-3名成交候选人。

13.2 按以下第（1）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，采购人自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

13.3 成交供应商确定之日起两个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

13.4 《成交通知书》对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

13.5 采购人对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

13.6 所有响应文件不论成交与否，采购人均不退回。

13.7 中标供应商确定之日起2个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，中标供应商及时到采购人单位领取《中标通知书》。

14.编写评审报告

14.1 磋商小组根据磋商过程和结果编写评审报告。

15.签订合同

15.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

15.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

15.3 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

15.4 成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，采购人将向财政部门报告，财政部门视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加南京市政府采购活动。

15.5成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

15.6 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

五、询问、质疑、投诉和诚实信用

16、询问

16.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

17、质疑

17.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购人提出，采购人将按规定给予回复。

17.2 质疑供应商的质疑行为和质疑函的主要内容应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

17.3 上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对采购文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对采购结果提出质疑的，自采购结果公告期限届满之日起计算。

17.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节的质疑事项。

17.5 采购人在收到供应商的质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

17.6 采购人遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。违规质疑或多次质疑不成立的，将被列入不良行为记录。

18、投诉

18.1 质疑供应商对采购人的答复不满意，或采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

19、诚实信用

19.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

19.2 供应商不得以向采购人工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

19.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

19.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

19.5 供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章  成交标准

本次招标采用综合评分法。综合评分法是指磋商响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。具体评标细则如下：

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （10分） | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×10 | 10 |
| 2 | 体系认证 （3分） | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、健康管理体系认证。每提供一个得1分，满分3分。（提供证书复印件加盖公章） | 3 |
| 3 | 项目负责人（10分） | 1、项目负责人：具有注册土木工程师（水利水电工程规划）证书得3分，同时具有注册咨询工程师（投资）证书加2分，满分5分。（提供相关证书复印件加盖公章）。 | 10 |
|  |  | 2、拟投入项目负责人自2018年1月1日以来承担过河道规划建设方案或相关水利专项规划业绩的业绩，每提供一个得5分，满分5分。（提供合同复印件加盖公章，时间以签订的合同时间为准。） |  |
| 3 | 项目组成员（14分） | 拟投入本项目组成员具有高级工程师及以上职称的每提供一个得2分，满分14分。（以上人员提供职称证书复印件加盖公章） 备注：投标人需提供近半年（2021年10月-2022年3月）项目组成员（含项目负责人）缴纳社会保障的相关证明材料加盖公章，未按要求提供的，该人员不得分。 | 14 |
| 4 | 业绩情况 （20分） | 投标人自2018年1月1日以来承担过河道规划建设方案或相关水利专项规划业绩得5分，满分20分。（提供合同复印件加盖公章，时间以签订的合同时间为准。） | 20 |
| 5 | 服务方案 （40分） | 1、对本项目工作的理解，从项目背景、工作范围与工作内容等几个方面进行描述，河道基础资料齐全针对性强得8分；河道基础资料简单针对性一般的得5分；基础资料简单针对性不强得2分；无针对性得0分。 | 8 |
|  |  | 2、质量控制方案详细可行，内容详实，章节条理清晰，方案针对性强的得8分；质量控制方案较详细可行，内容较详实，章节条理较清晰，方案针对性较强的得5分；质量控制方案基本详细可行，内容基本详实，章节条理基本清晰，方案针对性一般的得2分；质量控制方案不太详细可行，内容不太详实，章节条理不太清晰，方案针对性不太强的得1分；无不得分。 | 8 |
|  |  | 3、幸福河湖创建方案指标体系科学合理，重点任务内容全面，评估方法合理的得8分；指标体系较科学合理，重点任务内容较全面，评估方法比较合理的得5分；组织实施方案基本科学合理，内容基本全面，各阶段实施内容基本明确的得2分；指标体系不太科学合理，重点任务内容不太全面，评估方法不太合理的得1分；无不得分。 | 8 |
|  |  | 4、技术线路正确，选用依据标准准确，工作流程详细可行，内容详实的得8分；技术线路较正确，选用依据标准较准确，工作流程较详细可行，内容较详实的得5分；技术线路基本正确，选用依据标准基本准确，工作流程基本详细可行，内容基本详实的得2分；技术线路不太正确，选用依据标准不太准确，工作流程不太详细可行，内容不太详实的得1分；无不得分。 | 8 |
|  |  | 5、对项目的重点、难点的理解与把握准确，提出的解决方案科学合理的得8分；对项目的重点、难点的理解与把握较准确，提出的解决方案较科学合理的得5分；对项目的重点、难点的理解与把握基本准确，提出的解决方案基本科学合理的得3分；对项目的重点、难点的理解与把握不太准确，提出的解决方案不太科学合理的得1分；无不得分。 | 8 |
| 6 | 供应商诚信档案记录的运用 （3分） | 根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》：三星级的加 1 分，四星级的加 2 分，五星级的加 3 分； 诚信指数在 40-30 分的扣2分；诚信指数在 29-20 分的扣3分；诚信指数在 19-10 分的扣 4 分；诚信指数在 9 分以下的扣 5分。 | 3 |

鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织可以与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受6%价格扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

第四章 设计任务书

## 1项目概况

### 1.1项目背景

幸福河湖是指能够维持河流湖泊自身健康，支撑流域和区域经济社会高质量发展，体现人水和谐，让流域内人民具有高度安全感、获得感与满意度的河流湖泊。幸福河湖是体现了“江河安澜、人民安宁”的安澜之河，是体现了“供水可靠、生活富裕”的富民之河，是体现了“水清岸绿、宜居宜赏”的宜居之河，是体现了“鱼翔浅底、万物共生”的生态健康之河，是体现了“大河文明，精神家园”的文化之河。

为深入贯彻落实习近平总书记关于建设“造福人民的幸福河”的伟大号召，根据南京市委、市政府召开全市深入打好污染防治攻坚战暨河长制工作会议精神，市水务局将落实“幸福河湖建设三年行动计划”，2022年完成174条幸福河湖建设。为推动栖霞区污染防治攻坚战持续向“深入打好”转变，扛起栖霞区生态文明建设“水务典范”担当，打好“幸福河湖建设”硬仗，突出以点带面，示范引领作用，计划全区范围内大力推广北十里长沟东支幸福河湖建设的实践经验，在百水河（栖霞段）、牛王庙沟、北十里长沟西支、丁家庄沟、南十里长沟二支、仙林湖、周冲水库、西岗大湖、羊山湖、滨江河、十月沟、长江、马渡河等13条河湖开展幸福河湖的创建工作，力争创建“幸福河湖示范区”。

### 1.2 编制河湖范围

本次幸福河湖主要为栖霞区13河湖，河湖具体信息如下表：

2022年度栖霞区幸福河湖建设表

| 序号 | 河湖名称 | 所属街道 | 完成时限 | 河道起点 | 河道终点 | 长度（km） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百水河 （栖霞段） | 马群 | 2022年 | 仙林大道 | 盛和家园 | 6.3 |
| 2 | 牛王庙沟 | 马群 | 2022年 | 马群广场 | 百水河 | 1.4 |
| 3 | 北十里长沟西支 | 燕子矶 | 2022年 | 晓庄广场 | 长江 | 4.4 |
| 4 | 丁家庄沟 | 迈皋桥 | 2022年底 | 丁家庄货场铁路专用线 | 北十里长沟东支 | 2.2 |
| 5 | 南十里长沟二支 | 迈皋桥 | 2022年底 | 和燕路二号桥 和燕路一号桥 | 南十里长沟主流 | 0.605 |
| 6 | 仙林湖 | 西岗 | 2022年底 | 守敬路西侧 | 万达茂北 |  |
| 7 | 周冲水库 | 西岗 | 2022年底 | 桦墅村 | 桦墅村 |  |
| 8 | 西岗大湖 | 西岗 | 2022年底 | 西岗一队 | 西岗一队 |  |
| 9 | 羊山湖 | 仙林 | 2022年底 | 仙境路西侧 | 羊山南部 |  |
| 10 | 滨江河 | 尧化 | 2022年底 | 东车辆段北侧涵洞 | 入江口 | 6.2 |
| 11 | 十月沟 | 栖霞 | 2023年底 | 一级站 | 滨江河 | 1.5 |
| 12 | 长江 | 八卦洲 | 2022年底 | 南京港务—公司 | 大道河口 | 50 |
| 13 | 马渡河 | 龙潭 | 2022年底 | 马摆渡 | 电厂增压站 | 1.3 |

### 1.3 主要工作内容

按照《南京市幸福河湖评价规范（试行）》规范要求，结合河湖自身功能特点，选取对应评价指标，开展资料收集整理和现场踏勘等，形成“幸福河湖”评价，根据幸福河湖建设内在要求，结合河道本身情况，从“河湖水安全、河湖水资源、河湖水环境、河湖生态、河湖水文化、河湖管理”六大方面，提出幸福河湖创建方案。

## 2总体要求

### 2.1指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记对全省工作重要讲话指示精神，牢固树立绿水青山就是金山银山理念，积极响应建设“造福人民的幸福河”的号召，坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，深入践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期治水思路，以优化空间布局为基础，以绿色可持续发展为支撑，以改善水生态环境为重点，以美丽宜居城市和美丽幸福河湖建设为抓手，全面开展美丽幸福河湖建设，推动河湖资源永续利用，打造“河安湖晏、水清岸绿、鱼翔浅底、文昌人和”的幸福河湖。

### 2.2基本原则

1、以人为本。坚持以人民为中心，建设人民喜爱和满意的幸福河湖。河湖建设以满足人民对美好生活的向往为目标，建设广大群众休闲游憩的好去处，进一步提升居民满意度、获得感和幸福感。

2、生态优先。牢固树立尊重自然、顺应自然、保护自然的理念，处理好河湖管理保护与开发利用的关系，强化规划约束，促进河湖休养生息、维护河湖生态功能。共抓大保护、不搞大开发，持续改善和提升河湖生态环境质量。

3、系统治理。坚持系统治理，统筹山水林田湖草生命共同体，综合施策。在保证防洪排涝、供水等基本功能的前提下，充分考虑河湖环境、生态、景观文化等功能的需要，全面系统治理河湖。

4、因地制宜。立足不同区域、不同等级河湖实际，分析河湖的自然特性、功能定位和需求，因地制宜确定河湖建设目标和治理重点，精准施策，分类指导。

5、示范引领。着力打造能复制、可推广的幸福河湖建设典型，通过示范引导、典型引领，充分调动发挥各地的积极性和主动性，全面推进幸福河湖建设，打造幸福河湖建设“南京样板”。

### 2.3实施范围及时间

（1）实施范围

百水河（栖霞段）、牛王庙沟、北十里长沟西支、丁家庄沟、南十里长沟二支、仙林湖、周冲水库、西岗大湖、羊山湖、滨江河、十月沟、长江、马渡河。

（2）建设期

根据栖霞区幸福河湖创建计划，实施时间为2022年5月~2022年12月。

（3）工作安排

1）编制方案（2022年5月~7月）

2）组织实施（2022年7月~10月）

3）验收阶段（2022年12月）

（1）总体目标

根据《关于全力建设幸福河湖的动员令》（江苏省总河长令，2021年第1号），全省将组织开展幸福河湖建设，力争到2025年全省城市建成区河湖基本建成幸福河湖，到2035年全省河湖总体建成“河安湖晏、水清岸绿、鱼翔浅底、文昌人和”的幸福河湖。南京市结合本地实际建设幸福河湖，努力达到河湖防洪排涝安全、供水优质充沛、生态功能良好、水质环境优良、文化景观优美、管理维护高效等目标。

（2）具体目标

“河湖水安全”从堤（坝）岸安全建设、河湖行蓄水能力建设、水工建筑物安全三大方面，通过完善防洪排涝工程体系，提高行蓄水能力，保障河湖安澜。

“河湖水资源”从水资源配置与调控体系建设、水资源供给能力建设两大方面，通过严格水资源管理、优化水资源配置、加强供水保障，支撑社会经济高质量发展。

“河湖水环境”从河湖水环境整治、河湖汇水区水污染治理两大方面，通过河湖内、汇水范围内污染的系统治理，全面改善河湖水质，提升水环境质量。

“河湖生态”从水域生态建设、岸带生态建设两大方面，通过河湖生态保护与受损生态修复，维护河湖生态系统健康。

“河湖水文化”从河湖文化景观设施建设、河湖文化保护与传承两大方面，通过聚力打造河湖景观和凝练传承历史文化，提升河湖品质。

“河湖管理”从管理机制、管理能力、常态管理三大方面，通过发挥河长制统领作用，加快健全智慧高效管护机制等，全面提升河湖管理水平。

### 2.5 思路和方法

编制工作主要沿着“资料收集分析——现场调查勘察——大纲编制和咨询——专题研究讨论——问题动态跟踪——完成方案编制”的思路展开。

## 3 编制重点任务

### 3.1 按指标开展评价

按照《南京市幸福河湖评价规范（试行）》中评价指标体系，从河湖水安全、河湖水资源、河湖水环境、河湖生态、河湖水文化、河湖管理、公众满意度7个方面开展评价并赋分。

### 3.2 梳理存在问题

分析评价结果，从湖水安全、河湖水资源、河湖水环境、河湖生态、河湖水文化、河湖管理、公众满意度7个方面梳理存在问题。

### 3.3 明确管理保护目标

建设幸福河湖是《江苏省“十四五”水利发展规划》中建成可靠水工程、可持续水资源、可享水环境、可感水文化的远景目标；也是坚持系统治理，统筹水灾害、水资源、水环境、水生态一体化治理的工作要求；是顺应人民群众对美好生活的向往，是河长制工作高质量发展的出发点与落脚点。对于建设美丽江苏、提升人民福祉具有重要意义。

以幸福河湖为河道管理保护目标，结合第一轮“一河（湖）一策”实施情况，提出管理保护目标体系。

### 3.4 提出管理保护措施体系

依据存在问题和管理保护目标，梳理近年来相关的法律法规、规章制度、规范性文件，结合“一河（湖）一策”实施情况评估中任务完成情况，有侧重有针对地提出管理保护任务与措施。

## 4 进度安排

2022年10月初，完成征求意见稿；

2022年12月底，完成报批稿。

## 5 成果形式

《栖霞区XX河幸福河湖示范建设实施方案》

## 6 报价说明

本次采用固定总价方式，即包括前期调研费、外出考察费、技术研究和咨询、资料收集和整理、成果编制费及打印、征求意见服务、协调服务、交通差旅费、文档和图件的打印、装订及寄送费用、成果验收等所产生的费用、与地方相关部门协作产生的费用、全额含税发票、雇员费用、

合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用及企业利润。本项目实施过程中的成果中期检查、专家评审（含专家评审费、交通费、餐费、场地费、住宿费等）及上报等所产生的相关费包含在合同总额内，以及采购文件中规定由中标人支付的所有费用。

## 7付款条件

乙方提交报告初步成果一周内支付咨询费用总额的70%，其余尾款待提交经甲方确认的最终成果后支付。

第五章   合同主要条款及格式

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地 |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照南京市政府采购网的磋商结果签订本合同。

第一条合同标的乙方根据甲方需求提供下列产品：，服务内容详见乙方投标文件。

第二条合同总价款本合同总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条组成本合同的有关文件

磋商文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第四条权利保证

乙方应保证为甲方提供产品和服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条质量保证

乙方提供的服务必须全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。

第六条交付使用和验收

1、乙方应当在合同签订后天内完成采购文件规定的项目并交付甲方使用。采购文件有约定的，从其约定。

2、甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收，乙方提供的服务不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收，并承担验收费用等。

第七条履约保证金

1、履约保证金的有效期为该项目免费维护期满时止。

2、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

3、履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七工作日内无息退还给乙方。

第八条合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款方式：

乙方提交报告初步成果一周内支付咨询费用总额的70%，其余尾款待提交经甲方确认的最终成果后支付。

第九条违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、如乙方不能按期交付服务的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方逾期交付的，今后参加政府采购信誉将受到影响。

5、乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6、乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的产品和服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十条合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还，在三年内不得参加南京市栖霞区水务局组织的政府采购活动。

第十一条合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条争议的解决

1、因产品的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对产品质量进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照磋商文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式陆份，甲乙双方各执贰份，贰份报送政府采购监督管理等部门备案。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |

第六章 磋商申请文件

目录一、磋商申请及声明格式

- 磋商申请及声明

- 致：南京市栖霞区水务局

根据贵方                                   （项目名称）             （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人                        (姓名和职务)代表投标人           （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次磋商要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按磋商要求，我们的投标报价为（小写）            元人民币（大写：）；

3、本项目服务时间：   天。

项目负责人为：

4、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、一旦我方中标，我方将根据磋商文件的规定严格履行合同。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人名称：                 （盖章）

法定代表人：                 （盖章）

授权委托人签字：

日    期：       年    月    日

目录二、磋商申请及声明格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加幸福河湖创建方案的编制及评估服务采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

幸福河湖创建方案的编制及评估服务，属于建筑工程；承建企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期

目录三、法定代表人授权书格式

- 法定代表人授权委托书

- 南京市栖霞区水务局：

本授权书声明：注册于（投标人住址）的（投标人名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称），（项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日期：年月日

目录四、开标一览表格式

开标一览表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 报价 （万元） |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 交付时间 |  |  |  |  |  |

投标人名称:                         （盖章）

说明：

1、本服务仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、《开标一览表》除需要装订在投标文件中外，还应另外单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

目录五、分项报价表格式

分项报价表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价小计： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（盖章）

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

## 目录六、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明格式

供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明

南京市栖霞区水务局：

我单位                   （供应商名称）郑重声明：

我单位具有履行项目名称：幸福河湖创建方案的编制及评估服务合同所必需的良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

声 明 单 位（公章）

法定代表人（签字或盖章）

代理人（签字或盖章）

日期：

## 目录七、具有履行合同所必需的设备或专业技术能力声明格式

- 供应商具有履行合同所必须的设备或专业技术能力声明

南京市栖霞区水务局：

我单位                   （供应商名称）郑重声明：

我单位具有履行项目名称：幸福河湖创建方案的编制及评估服务合同所必需的设备（具体设备明细见下表）或专业技术能力。

声 明 单 位（公章）

法定代表人（签字或盖章）

代理人（签字或盖章）

日期：

## 目录八、拟参与本项目人员一览表

拟参与本项目人员一览表

项目名称：项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历及 专业 | 执业 资格及证书号 | 技术 职称 | 相关工作年限及工作经历 | 拟担任本项目何种工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（章）

说明：

请同时提供以上人员的身份证、相关专业、职称或执业资格等证明材料。

目录九、投标人项目业绩情况表

投标人项目业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 业主联系方式 | 工作主要内容 | 合同 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称:（盖章）

法人代表或授权代表签字：日期年月日

说明：

1、如果行、列数不够，请自行增加。

2、请投标人根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同复印件。

3、开标时请携带相应业绩合同原件备查。

目录十、实施方案

由供应商根据磋商文件内容要求及评标标准内容自行编写，详尽、完整、易于理解。

目录十一、服务承诺

由供应商根据磋商文件内容要求及评标标准内容自行编写，详尽、完整、易于理解。

目录十二、资格证明文件

- 资格证明文件